BuscaMissa

Roadmap Técnico e Estratégico

Documento para revisão de arquitetura e alinhamento técnico

# 1. Missão e Princípios

## Missão do Produto

O Busca Missa não deve ser o maior catálogo de igrejas do Brasil. Deve ser a fonte mais confiável de horários de missa do Brasil.

## Filtro de Priorização

Toda decisão de produto e engenharia deve passar pelo seguinte filtro antes de ser aprovada:

Isso torna os horários mais confiáveis ou mais fáceis de encontrar? Se a resposta for não, adia.

## A Mudança de Entidade Principal

O ativo real do sistema não é a Igreja. É o Horário de Missa Confiável.

Essa mudança de perspectiva altera completamente as prioridades de engenharia. Uma lista de igrejas qualquer concorrente consegue importar.

"420.000 horários com 89% confirmados nos últimos 90 dias" — isso não se copia.

# 2. KPIs Principais

Os dois primeiros KPIs devem ficar no topo do dashboard de administração desde o primeiro dia. Eles são o termômetro da missão do produto.

| KPI | Descrição | Meta |
| --- | --- | --- |
| Cobertura Geográfica | % de igrejas com coordenadas válidas | > 90% antes da R4 |
| Confiabilidade da Base | % de horários ativos validados nos últimos 90 dias | Inicial: 60% → 85% |
| Tempo de Resposta de Busca | Percentil 95 dos endpoints de busca | < 500ms |
| Cobertura por Diocese | % de paróquias cadastradas vs. conhecidas por diocese | Visível no dashboard |

# 3. Modelo de Dados Consolidado

## Entidades Principais

| Entidade | Propósito | Release |
| --- | --- | --- |
| Igreja | Paróquia com identidade única (slug, coordenadas) | R1 |
| HorarioMissaRegular | Horário recorrente com proveniência e auditoria | R2 |
| EventoLiturgico | Evento especial com data específica (Páscoa, Natal) | R2 |
| FonteDados | Registro da origem de cada informação | R2 |
| HistoricoAlteracao | Log imutável de toda mudança de horário | R2 |
| ValidacaoHorario | Evento de confirmação por usuário ou paróquia | R2 |
| DenunciaHorario | Evento de reporte de erro | R3 |
| PossivelDuplicata | Candidatos a mesclagem identificados automaticamente | R1 |

## Campos Novos em Igreja (R1)

- Slug (string, unique) — gerado a partir de nome + cidade + bairro, com sufixo numérico em caso de colisão

- Latitude (decimal, nullable)

- Longitude (decimal, nullable)

- GooglePlaceId (string, nullable) — campo reservado, sem integração na R1

## HorarioMissaRegular (R2)

- Id, IgrejaId, DiaSemana, HoraInicio

- Tipo (enum: Regular, Especial)

- FontePrincipal (enum: Paroquia, Usuario, Scraping, Desconhecida)

- FonteUrl (nullable)

- UltimaValidacao (DateTime, nullable)

- IsAtivo (bool)

## Decisões de Modelagem Críticas

### 1. StatusConfianca NÃO é armazenado

É uma propriedade calculada em runtime por IConfiancaHorarioCalculator, baseada nos dados de proveniência e tempo decorrido:

- Alta: validado há menos de 30 dias OU confirmado pela paróquia

- Média: validado entre 30 e 90 dias

- Baixa: mais de 90 dias sem validação

- Desconhecida: nunca validado

### 2. Contadores derivados NÃO são armazenados como campos

ConfirmacoesRecentes e DenunciasRecentes são sempre projetados com COUNT(*) WHERE Data > hoje - 90 dias. Isso evita inconsistências e permite recalcular qualquer janela temporal retroativamente.

### 3. HorarioMissaRegular e EventoLiturgico são tabelas separadas

Os ciclos de vida são completamente diferentes: um é recorrente, o outro é pontual. Tentar unificar cria complexidade desnecessária.

### 4. O que NÃO modelar ainda

Ritos, idiomas, modalidades (presencial/streaming), recorrência avançada. Modelar apenas quando houver demanda real comprovada por métricas.

# 4. Roadmap por Release

## Visão Geral

| Release | Nome | Duração | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | Observabilidade | 1 semana | — |
| R1 | Identidade | 1–2 semanas | R0 |
| R2 | Proveniência e Auditoria | 2–3 semanas | R1 |
| R3 | Correção Colaborativa | 2 semanas | R2 |
| R4A | Descoberta Geográfica | 2 semanas | R1 + cobertura >90% |
| R4B | Descoberta Temporal | 1 semana | R4A |
| R5 | SEO Programático | 2–3 semanas | R1 |
| R6 | Governança da Base | 2 semanas | R2 + R3 |
| R7+ | Escala | Contínuo | R6 |

## R0 — Observabilidade (Semana 1)

Objetivo: Instrumentar o sistema antes de qualquer mudança estrutural. Sem telemetria, decisões de prioridade são baseadas em intuição.

### Backend

- Serilog com logging estruturado (JSON) em todos os serviços

- CorrelationId injetado por middleware em cada request

- Tempo de resposta por endpoint (middleware de métricas)

- Tratamento centralizado de exceções com log enriquecido

- Health check endpoint (/health)

### Métricas de Produto

- Buscas realizadas (com filtros utilizados)

- Páginas de paróquia visualizadas

- Cliques em horários

- Taxa de erro por endpoint

### Dashboard

- Application Insights (Azure) ou Grafana + Prometheus

- Painel inicial: erros por minuto, tempo de resposta P95, volume de buscas

Critério de aceite: Todo request tem CorrelationId. Erros visíveis no dashboard em tempo real. Conseguimos responder "quantas buscas foram feitas hoje?" com um clique.

## R1 — Identidade (Semanas 2–3)

Objetivo: Toda paróquia tem identidade única, localizável e sem ambiguidade. Fundação obrigatória para R4 e R5.

### Banco de Dados

- Slug (varchar, unique, not null) em Igreja

- Latitude e Longitude (decimal, nullable) em Endereco

- GooglePlaceId (varchar, nullable) em Igreja — campo reservado

- Tabela PossivelDuplicata: IgrejaOrigemId, IgrejaDestinoId, DistanciaMetros, SimilaridadeNome (0–100), Status, DataDeteccao

### Migration Retroativa

- Gerar slug para todas as igrejas existentes: nome + cidade + bairro, lowercase, sem acentos, hífens

- Detectar colisões e adicionar sufixo numérico (-2, -3...)

- Gerar relatório de possíveis duplicatas para revisão manual

### API

- Novo endpoint: GET /v2/igrejas/{slug}

- Manter compatibilidade: GET /v1/igrejas/{id} com deprecation notice no header

- Respostas passam a incluir slug e coordenadas

### Job de Deduplicação (Semana 3)

- Job diário: igrejas com nome similar (>80%) a menos de 300m → PossivelDuplicata com Status=Pendente

- KPI de Cobertura Geográfica calculado e exposto no dashboard

### Frontend

- URLs migram de /igreja/123 para /igreja/sp/campinas/nossa-senhora-aparecida

- Redirect 301 das URLs antigas

Critério de aceite: Nenhuma paróquia tem slug duplicado. KPI de cobertura geográfica visível no dashboard. Toda paróquia nova exige coordenadas no cadastro.

## R2 — Proveniência e Auditoria (Semanas 4–6)

Objetivo: Todo horário tem origem rastreável e histórico imutável. Esta é a release mais importante — ela constrói o diferencial competitivo real.

### Novas Tabelas

- HorarioMissaRegular (substituindo/evoluindo tabela atual de missas)

- EventoLiturgico (tabela separada para missas de datas específicas)

- HistoricoAlteracao: HorarioMissaId, ValorAnterior (JSON), ValorNovo (JSON), Origem, DataAlteracao, OperadorId

- ValidacaoHorario: HorarioMissaId, TipoValidacao, UsuarioId (nullable), DataValidacao

### Serviço de Confiança

- Interface IConfiancaHorarioCalculator com método Calcular(HorarioMissaRegular) → StatusConfianca

- Lógica isolada e testável unitariamente

- StatusConfianca nunca persistido na tabela

### Auditoria Automática

- Todo UPDATE em HorarioMissaRegular dispara gravação em HistoricoAlteracao (EF interceptor ou override SaveChanges)

- Endpoint de rollback para admin: restaura estado anterior a partir do histórico

### Frontend

- Badge de confiança na listagem e detalhe (chip colorido: verde/amarelo/vermelho/cinza)

- Tooltip explicando cada status

- Detalhe da paróquia exibe data da última validação

Critério de aceite: Todo horário exibe status de confiança. Toda alteração gera entrada no histórico. Admin consegue reverter qualquer mudança. KPI de confiabilidade visível no dashboard.

## R3 — Correção Colaborativa (Semanas 7–8)

Objetivo: Usuários e paróquias alimentam a confiabilidade sem intermediário humano.

### Backend

- POST /v2/horarios/{id}/confirmar — registra ValidacaoHorario com tipo ConfirmacaoPresencial

- POST /v2/horarios/{id}/reportar — registra DenunciaHorario (motivo: HorarioErrado, MissaCancelada, IgrejaFechada, Outro)

- Threshold automático: 3 denúncias em 7 dias → StatusConfianca=Baixa + alerta no dashboard

- Link mágico para paróquia: token JWT de uso único, válido 7 dias, acesso restrito à paróquia vinculada

- Ações via link mágico: confirmar, corrigir, desativar horário (registra Origem=Paroquia no histórico)

### Frontend

- Botão "Confirmar horário" visível para usuários

- Fluxo de reporte: modal com opções em linguagem natural

- Tela de gestão via link mágico com ações inline

- Feedback pós-ação: "Sua confirmação ajudou X pessoas hoje"

Critério de aceite: Usuário reporta erro em menos de 3 cliques. Pároco atualiza horários sem criar conta. 3 denúncias derrubam o status automaticamente.

## R4A — Descoberta Geográfica (Semanas 9–10)

Pré-requisito: Cobertura geográfica > 90% (KPI monitorado desde R1). Release bloqueada se meta não atingida.

Objetivo: Usuário encontra paróquia próxima em menos de 10 segundos.

### Backend

- Índice espacial (SPATIAL INDEX) em Latitude/Longitude

- GET /v2/igrejas/proximas?lat=&lng=&raio=&diaSemana=&horaMin=&horaMax=

- Ordenação: distância + StatusConfianca (dado confiável próximo vence dado incerto mais perto)

- Paginação com cursor (não offset) para listas longas

### Frontend

- Botão "Missa perto de mim" na home — solicita geolocalização do browser

- Listagem com distância e badge de confiança

- Mapa básico (Leaflet) com pins coloridos por StatusConfianca

- Fallback elegante quando geolocalização negada (campo de busca por cidade)

Critério de aceite: Usuário clica "perto de mim", vê resultado em menos de 3 segundos. Query de proximidade retorna em menos de 200ms para raio de 10km.

## R4B — Descoberta Temporal (Semana 11)

Objetivo: Responder à intenção real de busca — "onde tem missa agora?"

### Backend

- GET /v2/missas/agora?lat=&lng= — missas em andamento ou nas próximas 2h

- GET /v2/missas/proxima?lat=&lng= — próxima missa por localização

- GET /v2/missas?diaSemana=domingo&periodo=manha — filtros por período do dia

### Frontend

- Cards de acesso rápido na home: "Agora", "Hoje", "Este fim de semana"

- Filtro "Domingo de manhã", "Hoje à noite" na busca avançada

- Resultado temporal prioriza StatusConfianca Alta

Critério de aceite: Usuário consegue saber onde tem missa agora em 2 toques.

## R5 — SEO Programático (Semanas 12–14)

Objetivo: Cada paróquia e combinação de busca frequente gera tráfego orgânico.

### Backend

- Endpoint de dados estruturados por paróquia (para SSR)

- Sitemap.xml dinâmico gerado semanalmente

- Endpoints de páginas de cidade e estado

### Frontend / Infraestrutura

- SSR (Angular Universal) ou pre-rendering para páginas de paróquia

- Schema.org Place em cada página de paróquia

- Schema.org Event em cada horário de missa (rich result no Google)

- Meta tags dinâmicas: título, description, Open Graph por paróquia

- Páginas de cidade: /missa/sp/campinas — todas as paróquias com horários

- Páginas de estado: /missa/sp — cidades com contagem de paróquias

### Páginas Temporais — Alto Potencial de Tráfego Orgânico

- /missa-hoje/campinas

- /missa-domingo/campinas

- /missa-sabado-a-noite/campinas

- /missa-agora/campinas

Essas URLs capturam intenção de busca que nenhum concorrente atual (incluindo Google Maps) serve bem.

Critério de aceite: Google indexa páginas individuais de paróquia. Rich results aparecem para buscas de horário de missa. Sitemap submetido ao Google Search Console.

## R6 — Governança da Base (Semanas 15–16)

Objetivo: Equipe mantém a base saudável sem escalar curadoria manual.

### Health Score por Paróquia (calculado, não persistido como campo de negócio)

- Tem coordenadas válidas

- Tem ao menos 1 horário ativo

- Tem horário validado nos últimos 90 dias

- Tem endereço completo

- Tem contato (telefone ou site)

- Sem denúncias recentes

### Coverage Score por Diocese

- Paróquias conhecidas vs. paróquias cadastradas por diocese

- Direciona prioridade do scraper automaticamente

### Fila de Revisão Unificada (priorização automática)

- Nova paróquia encontrada pelo scraper

- Duplicata detectada (PossivelDuplicata)

- 3+ denúncias recentes

- Não validado há mais de 180 dias

- Health Score < 40

### Frontend (Admin)

- Dashboard: distribuição de StatusConfianca, KPIs principais, fila de pendências

- Tela de revisão de duplicatas: lado a lado com ações Mesclar / São diferentes

- Alerta visual para dioceses com cobertura < 50%

## R7+ — Escala (Contínuo)

| # | Entrega | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | PWA | Manifest + service worker + notificação "Missa em 30 min perto de você" |
| 2 | IA para enriquecimento | Pipeline: site → scraper → IA identifica horários → fila de revisão |
| 3 | Portal da Paróquia | Painel completo para o pároco, sem depender de link mágico |
| 4 | API pública para parceiros | Widget embeddável no site da paróquia, docs Swagger públicas |
| 5 | App mobile nativo | React Native ou Angular Capacitor |
| 6 | Dados litúrgicos avançados | Ritos, idiomas, modalidades — somente com demanda comprovada |

# 5. Hierarquia de Fontes e Confiança

| Fonte | Nível Base | Observação |
| --- | --- | --- |
| Confirmado pela própria paróquia (link mágico) | 100 (com decaimento) | Autoridade, mas não imunidade — denúncias reduzem |
| Confirmado recentemente por usuário presencial | 80 | Peso cresce com múltiplas confirmações independentes |
| Scraping de site oficial da paróquia | 70 | Depende da atualidade do site |
| Scraping antigo (> 90 dias) | 40 | Decaimento temporal automático |
| Nunca validado | 20 | Exibe badge Desconhecida |

Decaimento temporal: O score não é estático. Um horário com StatusConfianca=Alta hoje pode passar para Baixa em 180 dias sem revalidação — calculado em runtime, sem necessidade de atualizar campos no banco.

# 6. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Cobertura geográfica baixa ao lançar R4 | Busca por proximidade frustra usuário | KPI monitorado desde R1; R4 bloqueada se < 90% |
| Dados envelhecem sem revalidação | Confiabilidade da base cai | Decaimento automático + link mágico para paróquias |
| Usuário mal-intencionado altera horários | Dado incorreto publicado | Histórico + rollback + threshold de denúncias |
| Duplicatas crescem com a base | Experiência degradada na busca | Job de detecção automática + fila de revisão desde R1 |
| SEO sem SSR não indexa conteúdo | Tráfego orgânico não cresce | SSR é parte obrigatória da R5, não opcional |
| Cobertura por diocese desigual | Usuários de regiões pequenas sem resultado | Coverage Score direciona prioridade do scraper |

# 7. Princípios de Engenharia

## 1. Calcular, não armazenar

StatusConfianca, contadores derivados e Health Score são calculados em runtime. Só persistir o que é dado de origem, nunca projeção.

## 2. Eventos, não contadores

ValidacaoHorario e DenunciaHorario são eventos imutáveis. Contagens são sempre projetadas com COUNT(*) + filtro de data, permitindo retroatividade e recalibração de janelas temporais.

## 3. Auditoria obrigatória antes de crowdsourcing

HistoricoAlteracao deve existir antes de abrir edição colaborativa. Sem rollback, não se abre edição.

## 4. Não modelar o que não tem demanda

Ritos, idiomas, recorrência avançada ficam fora do escopo até comprovação de necessidade real por métricas de uso.

## 5. Compatibilidade retroativa com deprecation explícito

Endpoints antigos mantidos com header Deprecation e sunset date antes de remoção.

## 6. Dado confiável simples bate busca sofisticada em dado ruim

Prioridade de engenharia é sempre qualidade dos dados antes de sofisticação da busca.

BuscaMissa  —  Documento de uso interno  —  Sujeito a revisão